CodeSprint

Plano de Reestruturação Estratégica

Pivot: Sistemas & Automações → Sites & Landing Pages

Março 2026  |  Claude Cowork

# 1. Diagnóstico Atual

Análise completa da landing page codesprint.com.br e do perfil @codesprint2000 realizada em março de 2026.

## 1.1 Landing Page — codesprint.com.br

### O que está BOM

- Design limpo, profissional, tipografia legível — passa credibilidade imediata

- Seção de "dores" com 4 cards (caderno, planilha, WhatsApp caótico, zero controle) — boa identificação emocional

- Comparativo CodeSprint vs Agências Tradicionais — posicionamento clássico e eficaz

- Elemento de escassez: "Atendemos apenas 4 projetos por mês" com CTA "Garantir Minha Vaga" — urgência real

- Preços visíveis — Sites & Landing Pages (R$797), Dashboards (R$1.497), Automações (R$997)

- Sites & Landing Pages já está listado como serviço — o pivot não exige criar do zero

### O que está ERRADO (pontos críticos)

- Título da página no browser: "Software Acessível para Pequenas Empresas" — completamente desalinhado com o pivot

- Sub-headline: "Criamos sistemas, sites e automações ... entrega em até 30 dias" — 30 DIAS mata o principal argumento do pivot (entrega rápida)

- Dores (caderno, planilha, WhatsApp caótico) são dores de QUEM PRECISA DE ERP, não de quem precisa de landing page

- "Tudo sob medida, sem template genérico" — promessa que gera expectativa errada e aumenta custo percebido de mudança

- Os 2 cases apresentados são projetos do próprio Danilo (Loja do Monstrão e Estoque Fácil) — sem cliente real externo comprovado

- Entrega prometida "20 dias" no case Loja do Monstrão — novamente contradiz a velocidade do pivot

DIAGNÓSTICO CRÍTICO A landing page atual tem boa estrutura e design, mas o posicionamento está 100% voltado para ERP/sistemas. Se um dono de negócio que precisa de uma landing page chegar no site, ele não vai se identificar. O pivot precisa de uma reescrita de copy, mantendo o design.

## 1.2 Instagram — @codesprint2000

### Dados do perfil

| Posts | 16 publicações |
| --- | --- |
| Seguidores | 9.113 (base comprada para social proof) |
| Bio atual | "CS CodeSprint ¦ Sistemas & Apps. Especialistas em transformar processos lentos em sistemas ágeis. Soluções sob medida..." |
| Conteúdo | 100% sobre Estoque Fácil (ERP). Zero conteúdo sobre sites ou landing pages. |

PROBLEMA CENTRAL DO INSTAGRAM O @codesprint2000 funciona hoje como uma conta de marketing do Estoque Fácil, não como uma agência de sites. Qualquer potencial cliente de landing page que chegar no perfil vai embora imediatamente. É como uma pizzaria que só posta sobre hambúrguer.

# 2. Avaliação Estratégica do Pivot

VEREDICTO: PIVOT CORRETO A decisão de pivotar para sites e landing pages é estrategicamente sólida. A lógica de negócio é impecável: ticket menor mas ciclo de venda 10x mais curto, mercado 50x maior e possibilidade de entregar resultado em 48-72h usando IA.

## 2.1 Por que o Pivot Faz Sentido

| Modelo Atual (Sistemas) | Novo Modelo (Sites & Landing Pages) |
| --- | --- |
| Ciclo de venda: 1-3 meses | Ciclo de venda: 1-5 dias |
| Ticket: R$30.000–100.000 ("sob consulta") | Ticket: R$797–1.997 |
| Tempo de entrega: 20-90 dias | Entrega: 48-72h (com IA) |
| Mercado: estreito (empresas maiores) | Mercado: imenso (todo MEI/PME) |
| Clientes/mês realistas: 1-2 | Clientes/mês realistas: 4-8 |
| Receita/mês potencial: R$30k (difícil de fechar) | Receita/mês potencial: R$5k-16k (fácil de fechar) |

## 2.2 A Vantagem Competitiva Real

A maioria das agências de site demora 15-60 dias e cobra R$3.000-15.000. Danilo tem 3 ativos únicos que nenhum concorrente médio tem:

- Google Antigravity + Claude Opus 4.6 Thinking: desenvolvimento 5-10x mais rápido que uma agência tradicional

- Dados de conversão reais: a experiência com @objetosincero.ia dá fluência em copy e estrutura de páginas que vendem

- Preço impossível de bater: R$797 por uma landing page de alta conversão entregue em 72h é uma anomalia de mercado

POSICIONAMENTO IDEAL "Site em 72 horas, feito pra vender" — não é só uma entrega rápida, é uma proposta completa: velocidade + conversão + preço. Danilo deve se posicionar como a alternativa à agência lenta e cara, não como freelancer genérico.

## 2.3 Riscos e Como Mitigar

- Risco: sem cases externos reais. Mitigação: fazer 2-3 projetos pro bono ou com desconto agressivo nos primeiros 30 dias para gerar portfolio real.

- Risco: "site barato" percepção de baixa qualidade. Mitigação: mostrar o processo (Google Antigravity + código real) e destacar resultados de conversão.

- Risco: o @codesprint2000 hoje atrai o público errado. Mitigação: transição de conteúdo planejada nos próximos 30 dias.

# 3. Plano de Reestruturação — Ações Prioritárias

## 3.1 Reestruturação da Landing Page

### Ação 1 — Alterar título e meta description (imediato, 5 min)

- Título atual: "CodeSprint | Software Acessível para Pequenas Empresas"

- Novo título: "CodeSprint | Sites e Landing Pages em 72h — Feitas Pra Vender"

- Meta description nova: "Criamos sites e landing pages de alta conversão em até 72 horas. Design profissional, entrega rápida, a partir de R$797."

### Ação 2 — Reescrever o Hero (principal mudança de copy)

Manter o design. Trocar apenas os textos:

| ATUAL (manter design) | NOVO (trocar apenas copy) |
| --- | --- |
| Seu negócio merece mais que planilhas e cadernos | Seu negócio merece um site que vende enquanto você dorme |
| Criamos sistemas, sites e automações... entrega em até 30 dias | Landing pages e sites de alta conversão, entregues em até 72 horas. A partir de R$797. |
| CTA: "Quero Digitalizar Meu Negócio" | CTA: "Quero Meu Site em 72h" |

### Ação 3 — Reescrever a seção de Dores

Trocar as 4 dores atuais (ERP) pelas dores de quem precisa de landing page:

| DORES ATUAIS (remover) | NOVAS DORES (inserir) |
| --- | --- |
| Caderno e caneta | "Não tenho site" ou "meu site é feio e lento" |
| Planilhas infinitas | Link na bio do Instagram sem conversão |
| WhatsApp caótico | Agência pediu R$5.000 e 60 dias de prazo |
| Zero controle | Site genérico de template que não vende nada |

### Ação 4 — Destaque na seção de Serviços

- Colocar Sites & Landing Pages em PRIMEIRO e em destaque visual (já está primeiro, mas precisa de um badge "⚡ Mais Popular" ou "Entrega em 72h")

- Remover a promessa "sem template genérico" — é enganosa para o público de landing pages e aumenta objeção

- Adicionar bullet "Entregue em até 72 horas" no card de Sites & Landing Pages

### Ação 5 — Adicionar prova social urgente

- Tirar os cases de Loja do Monstrão e Estoque Fácil da posição de destaque (ou relegá-los)

- Criar placeholder de case de landing page: faça um cliente pro bono nos primeiros 15 dias e use como case

- Alternativa rápida: usar a própria @objetosincero.ia como case de landing page convertida — mostrar o número de acessos como prova

### Ação 6 — Ajustar o CTA de Escassez

Manter: "Atendemos apenas 4 projetos por mês" + "Garantir Minha Vaga" — isso é ouro. NÃO remover.

- Adicionar abaixo: "Respondemos em até 2 horas úteis" (já tem) + "Próxima entrega disponível: [data]" — gera urgência específica

## 3.2 Reestruturação do Instagram

### Bio (alterar hoje)

Bio atual:

"CS CodeSprint | Sistemas & Apps. Especialistas em transformar processos lentos em sistemas ágeis. Soluções sob medida..."

Nova bio proposta:

"⚡ Sites e Landing Pages em 72h\n🎯 Feitos pra converter, não pra decorar\n💰 A partir de R$797 | São Paulo, SP\n👇 Garante sua vaga (apenas 4/mês)"

### Transição de Conteúdo — Plano de 30 dias

O perfil tem 9.113 seguidores comprados para social proof. Manter esse número e transicionar o conteúdo gradualmente:

| Semana | Foco | Conteúdo sugerido |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Antes/Depois + Velocidade | 3 posts: site ruim vs site bom. 1 Reel: "Construindo landing page em tempo real" |
| Semana 2 | Educação + Dores | "5 erros que seu site está cometendo". "Por que agência cobra R$5k?". Carrossel com preços da concorrência. |
| Semana 3 | Portfolio + Processo | Mostrar portfolio (próprios projetos + pro bono). Vídeo do processo: Antigravity gerando o site. Revelar o preço de forma dramática. |
| Semana 4 | Prova Social + CTA | Depoimento do primeiro cliente. Conteúdo de escassez ("2 vagas restantes em março"). Reel de transformação. |

# 4. Estratégia de Preço e Pacotes

A estrutura de preços precisa ser mais clara e escalada. Hoje existe apenas um ponto de entrada (R$797). Proposta de 3 pacotes:

| ESSENCIAL R$ 797 Entrega em 72h | PROFISSIONAL R$ 1.297 Entrega em 5 dias | SITE COMPLETO R$ 1.997 Entrega em 10 dias |
| --- | --- | --- |
| - 1 página de alta conversão - Design responsivo (mobile) - Formulário de contato/WhatsApp - Hospedagem por 1 mês inclusa | - Tudo do Essencial - Seção de depoimentos - SEO básico (Google) - Pixel do Meta/Google Analytics - Hospedagem por 3 meses inclusa | - Tudo do Profissional - Até 5 páginas - Blog integrado - Domínio próprio (.com.br) - Hospedagem por 12 meses inclusa |

NOTA ESTRATÉGICA DE PREÇO O pacote Profissional (R$1.297) deve ser o mais vendido — é onde o CSAT e o ticket se equilibram. O Essencial (R$797) serve como porta de entrada. O Site Completo (R$1.997) existe para ancorar o preço e criar aspiração. Evite oferecer descontos — use acréscimo de valor ("posso adicionar SEO por +R$300").

# 5. Estratégia de Aquisição — Primeiros Clientes

## 5.1 Canal Prioritário: Prospecção Ativa (Primeiros 30 dias)

Não espere o inbound chegar. Com zero cases externos, a estratégia mais rápida é outbound qualificado:

- Radar de negócios sem site ou site ruim: Use Instagram, Google Maps e WhatsApp Business para identificar negócios locais (salões, dentistas, coaches, lojistas) com sites ruins. DM direto com preview do que ficaria melhor.

- Grupo de WhatsApp / Telegram: Entre em grupos de empreendedores locais. Ofereça análise de site gratuita como isca. Quem aceita a análise é lead quente.

- Parceria com designers: Muitos designers de social media não sabem fazer sites. Parceria: eles vendem o cliente, você faz o site, divide 20% de comissão.

- Portfolio pro bono estratégico: Escolha 2-3 negócios locais de setores visíveis (restaurante, clínica, studio de fotos) e ofereça o site em troca de depoimento e autorização de uso no portfolio.

## 5.2 Canal de Longo Prazo: Inbound via Instagram

Após a reestruturação do conteúdo do @codesprint2000, o perfil começa a atrair leads qualificados organicamente. Timeline:

- Dias 1-30: reestruturação de conteúdo (ver Seção 3.2)

- Dias 30-60: primeiros leads orgânicos chegando via DM

- Dias 60-90: reels educativos com CTA viralizando nos segmentos-alvo

## 5.3 Quando Usar Tráfego Pago

RECOMENDAÇÃO: NÃO ainda Tráfego pago só faz sentido após ter: (1) ao menos 3 cases com depoimentos reais, (2) a landing page reestruturada com o copy certo, (3) processo de atendimento testado. Sem isso, você paga para mandar tráfego para uma página que não converte. Meta de tráfego pago: mês 2 ou 3.

# 6. Cronograma de Execução — 90 dias

| Período | Ações | Meta |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | • Atualizar título/meta, bio do Instagram e hero copy da LP • Publicar primeiro reel de portfolio (codesprint2000) • Iniciar prospecção ativa (5 DMs/dia) | LP e Instagram alinhados com o pivot. 1 lead em contato. |
| Semanas 2-3 | • Reescrever seção de dores e serviços da LP • Entregar 1-2 projetos pro bono para portfolio • Postar conteúdo educativo (3x/semana) | 2 cases no portfolio. 1 depoimento coletado. |
| Mês 2 | • Adicionar cases reais na LP • Lançar os 3 pacotes de preço na LP • Primeiro reel viral com "Site ao vivo em 72h" | R$2.000-5.000 em receita. 2-4 clientes pagantes. |
| Mês 3 | • Ativar tráfego pago (R$20-30/dia) • Testar parceria com 2-3 designers • Criar pacote de manutenção mensal (receita recorrente) | R$6.000-12.000 em receita mensal. 4-8 clientes/mês. |

# 7. Checklist — Ações de Hoje

PRIORIDADE MÁXIMA Essas 6 ações podem ser feitas hoje, antes de qualquer outra coisa. São as mudanças com maior impacto imediato e menor esforço.

| # | Ação | Onde |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alterar título da página: "Sites e Landing Pages em 72h — Feitas Pra Vender" | Hostinger / Vercel |
| 2 | Alterar o sub-headline: remover "até 30 dias" e adicionar "entrega em até 72 horas" | codesprint.com.br |
| 3 | Atualizar bio do Instagram com o texto proposto na Seção 3.2 | @codesprint2000 |
| 4 | Adicionar badge "Entrega em 72h" no card de Sites & Landing Pages | codesprint.com.br |
| 5 | Publicar Reel: processo ao vivo de criação de landing page com IA | @codesprint2000 |
| 6 | Enviar 5 DMs proativas para negócios locais com site ruim ou sem site | Instagram / WhatsApp |

Plano elaborado por Claude Cowork — Março 2026

Atualize o CONTEXTO_DANILO.md após executar as primeiras ações.